|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | **ПРОЕКТ** |
| Паспорт | | |
| муниципальной программы в  администрации города Владивостока | | |
| «Архитектура и строительство» | | |
| (наименование муниципальной программы) | | |
|  | | |
| 1. Основные положения | | |
|  | | |
| Куратор муниципальной программы в администрации города Владивостока | Сухов Алексей Николаевич, заместитель главы администрации города Владивостока | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | управление архитектуры и строительства объектов Владивостокского городского округа администрации города Владивостока | |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление по учету и распределению жилой площади администрации города Владивостока;  Управление по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации города Владивостока;  управление содержания жилищного фонда администрации города Владивостока;  управление градостроительства администрации города Владивостока | |
| Период реализации муниципальной программы | 01.01.2024 - 31.12.2029 | |
| Цели муниципальной программы | 1. Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям Владивостокского городского округа, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий  2. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Владивостокского городского округа, создание безопасных условий проживания населения Владивостокского городского округа  3. Рациональное использование территорий и земель, расположенных в границах Владивостокского городского округа  4. Улучшение жилищных условий жителей города Владивостока | |
| Подпрограммы | 1. Обеспечение жильем молодых семей в городе Владивостоке  2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Владивостокского городского округа  3. Стимулирование развития жилищного строительства на территории Владивостокского городского округа  4. Управление в сфере развития градостроительной, архитектурной и землеустроительной деятельности на территории Владивостокского городского округа | |
| Объемы средств бюджета Владивостокского городского округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию её целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников | общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет – 6465999575,96 руб.  общий объем средств бюджета ВГО составляет – 2913300043,01 руб., в том числе:  2024 год - 453305051,99 руб.;  2025 год - 501594322,37 руб.;  2026 год - 565597665,69 руб.;  2027 год - 443041342,46 руб.;  2028 год - 474880830,25 руб.;  2029 год - 474880830,25 руб.;  прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей муниципальной программы, составляет:  средств федерального бюджета: 1195617842,15 руб.;  средств краевого бюджета: 1020239084,98 руб.;  средств из иных внебюджетных источников: 1336842605,82 руб. | |
| Влияние муниципальной программы на достижение национальных целей развития Российской Федерации (при наличии) | 1. Комфортная и безопасная среда для жизни / Показатель "Обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году" / Показатель "Обновление к 2030 году жилищного фонда не менее чем на 20 процентов по сравнению с показателем 2019 года" / Показатель "Повышение доступности жилья на первичном рынке" / Показатель "Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда" | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Показатели муниципальной программы в администрации города Владивостока | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения показателей | | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| Базовое значение (план 2023 год) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель муниципальной программы в администрации города Владивостока «Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям Владивостокского городского округа, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий» № постановление №999 от 99.99.9999 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Общая площадь жилых помещений, приобретенная участниками Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Владивостоке» | Квадратный метр | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | Управление по учету и распределению жилой площади администрации города Владивостока | Обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году  Повышение доступности жилья на первичном рынке |
| 2. | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | единиц | 0,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильеми коммунальными услугами граждан Российской Федерации»» | Управление по учету и распределению жилой площади администрации города Владивостока | Обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году  Повышение доступности жилья на первичном рынке |
| Цель муниципальной программы в администрации города Владивостока «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Владивостокского городского округа, создание безопасных условий проживания населения Владивостокского городского округа» № постановление №999 от 99.99.9999 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Увеличение расселенной общей площади жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными до 01.01.2017 | Квадратный метр | 2 635,17 | 10 321,25 | 12 956,42 | 12 956,42 | 12 956,42 | 12 956,42 | 12 956,42 | Постановление Администрации Приморского края от 09.04.2019 № 217-па «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае» на 2019 - 2023 годы» | управление содержания жилищного фонда администрации города Владивостока | Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда |
| 2. | Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда | Тысяча квадратных метров | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 | Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации»;  Постановление Администрации Приморского края от 09.04.2019 № 217-па «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае» на 2019 - 2023 годы» | управление содержания жилищного фонда администрации города Владивостока | Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда |
| 3. | Увеличение количества граждан, расселенных из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными до 01.01.2017 | Человек | 153,00 | 862,00 | 1 015,00 | 1 015,00 | 1 015,00 | 1 015,00 | 1 015,00 | Постановление Администрации Приморского края от 09.04.2019 № 217-па «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае» на 2019 - 2023 годы» | управление содержания жилищного фонда администрации города Владивостока | Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда |
| 4. | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда | Тысяча человек | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации»;  Постановление Администрации Приморского края от 09.04.2019 № 217-па «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае» на 2019 - 2023 годы» | управление содержания жилищного фонда администрации города Владивостока | Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда |
| Цель муниципальной программы в администрации города Владивостока «Рациональное использование территорий и земель, расположенных в границах Владивостокского городского округа» № постановление №999 от 99.99.9999 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Увеличение общей площади территории Владивостокского городского округа с подготовленной документацией по планировке территорий | Гектар | 8 231,68 | 9 015,03 | 9 015,03 | 9 300,00 | 9 600,00 | 9 900,00 | 10 100,00 | Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс» | управление градостроительства администрации города Владивостока | Обновление к 2030 году жилищного фонда не менее чем на 20 процентов по сравнению с показателем 2019 года |
| 2. | Количество снесенных незаконно установленных объектов капитального строительства на территории Владивостокского городского округа | единиц | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации» | управление градостроительства администрации города Владивостока |  |
| 3. | Количество объектов (земельных участков, объектов капитального строительства), в отношении которых проведены инженерные изыскания и предпроектные проработки | единиц | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс» | управление архитектуры и строительства объектов Владивостокского городского округа администрации города Владивостока | Обновление к 2030 году жилищного фонда не менее чем на 20 процентов по сравнению с показателем 2019 года |
| 4. | Количество объектов муниципальной собственности, в отношении которых проведена реконструкция, капитальный ремонт | единиц | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | управление архитектуры и строительства объектов Владивостокского городского округа администрации города Владивостока | Обновление к 2030 году жилищного фонда не менее чем на 20 процентов по сравнению с показателем 2019 года |
| 5. | Увеличение объема ввода жилья в эксплуатацию на территории Владивостокского городского округа | Тысяча квадратных метров | 1 505,58 | 2 382,98 | 2 582,98 | 2 782,98 | 2 982,98 | 3 182,98 | 3 382,98 | Постановление администрации г. Владивостока от 31.12.2019 № 4566 «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города Владивостока муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение  на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство» | управление градостроительства администрации города Владивостока | Обновление к 2030 году жилищного фонда не менее чем на 20 процентов по сравнению с показателем 2019 года |
| 6. | Объем жилищного строительства | Тысяча квадратных метров | 500,50 | 630,00 | 677,40 | 677,40 | 677,40 | 677,40 | 677,40 | Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации» | управление градостроительства администрации города Владивостока | Обновление к 2030 году жилищного фонда не менее чем на 20 процентов по сравнению с показателем 2019 года |
| Цель муниципальной программы в администрации города Владивостока «Улучшение жилищных условий жителей города Владивостока» № постановление №999 от 99.99.9999 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество обеспеченных электроснабжением земельных участков, предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей | единиц | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | Постановление Администрации Приморского края от 30.12.2019 № 945-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» | Управление по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации города Владивостока | Обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году |
| 2. | Количество обеспеченных водоотведением/водоснабжением земельных участков, предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей | единиц | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | Постановление Администрации Приморского края от 30.12.2019 № 945-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» | Управление по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации города Владивостока | Обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году |
| 3. | Увеличение количества обеспеченных подъездными автомобильными дорогами, проездами земельных участков, предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей | единиц | 575,00 | 642,00 | 695,00 | 695,00 | 695,00 | 695,00 | 695,00 | Постановление Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 919-па «Об утверждении государственной программы Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края"» | управление дорог администрации города Владивостока | Обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году |
| 4. | Количество выданных разрешений на строительство | единиц | 0,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | Постановление администрации г. Владивостока от 31.12.2019 № 4566 «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города Владивостока муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение  на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство» | управление градостроительства администрации города Владивостока | Обновление к 2030 году жилищного фонда не менее чем на 20 процентов по сравнению с показателем 2019 года |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Структура муниципальной программы в администрации города Владивостока | | | | |
|  | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятий структурного элемента | Краткое описание ожидаемых результатов от реализации мероприятий структурного элемента | | Связь мероприятия с показателями муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| 1 | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе Владивостоке» | | | |
| 1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Предоставление социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома молодым семьям» | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Управление по учету и распределению жилой площади администрации города Владивостока | | - | |
| 1.1.1 | Признание молодых семей участниками мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | реализация мероприятия позволит оказать государственную поддержку в решении жилищной проблемы молодым семьям Владивостокского городского округа, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий и являющихся участниками Подпрограммы | | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения |
| 1.1.2 | Предоставление социальных выплат на приобретение жилого помещения,  строительство индивидуального жилого дома или уплату цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, путем внесения соответствующих средств на счет эскроу молодым семьям - участникам мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | предоставление социальных выплат  на приобретение жилого помещения, строительство индивидуального жилого дома или уплату цены договора участия  в долевом строительстве позволит оказать поддержку в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанными в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий и являющихся участниками Подпрограммы | | Общая площадь жилых помещений, приобретенная участниками Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Владивостоке» |
| 2 | Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Владивостокского городского округа» | | | |
| 2.1 | Муниципальный проект «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Владивостокского городского округа», входящий в состав регионального проекта «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»» (Пейхвассер Григорий Александрович, и.о. заместителя главы администрации города Владивостока) | | | |
|  | Ответственный за реализацию: управление содержания жилищного фонда администрации города Владивостока | | Срок реализации (2024 - 2029) | |
| 2.1.1 | Проектно-изыскательские работы по строительству многоквартирных домов и инженерных сетей в целях строительства многоквартирных жилых домов для переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными  и подлежащими сносу | обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Владивостокского городского округа, создание безопасных условий проживания населения Владивостокского городского округа | | Увеличение расселенной общей площади жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными до 01.01.2017;  Увеличение количества граждан, расселенных из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными до 01.01.2017;  Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда;  Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда |
| 2.1.2 | Строительство многоквартирных жилых домов для переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, за счет средств Фонда развития территорий, краевого бюджета и бюджета Владивостокского городского округа | ликвидация аварийного жилищного фонда;  обеспечение безопасности проживания граждан | | Увеличение расселенной общей площади жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными до 01.01.2017;  Увеличение количества граждан, расселенных из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными до 01.01.2017;  Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда;  Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда |
| 2.1.3 | Приобретение благоустроенных жилых помещений для переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, за счет средств Фонда развития территорий, краевого бюджета и бюджета Владивостокского городского округа | обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Владивостокского городского округа, создание безопасных условий проживания населения Владивостокского городского округа | | Увеличение расселенной общей площади жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными до 01.01.2017;  Увеличение количества граждан, расселенных из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными до 01.01.2017;  Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда;  Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда |
| 2.1.4 | Выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий», краевого бюджета и бюджета Владивостокского городского округа | в результате реализации мероприятия будут осуществлена выплата возмещения гражданам за жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в связи с их изъятием | | Увеличение расселенной общей площади жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными до 01.01.2017;  Увеличение количества граждан, расселенных из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными до 01.01.2017;  Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда;  Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда |
| 2.2 | Комплекс процессных мероприятий «Строительство (в том числе проектно-изыскательские работы) многоквартирных домов для переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу» | | | |
|  | Ответственный за реализацию: управление архитектуры и строительства объектов Владивостокского городского округа администрации города Владивостока | | - | |
| 2.2.1 | Строительство (в том числе проектно-изыскательские работы) многоквартирных домов для переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу | ликвидация аварийного жилищного фонда;  обеспечение безопасности проживания граждан | | Увеличение расселенной общей площади жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными до 01.01.2017;  Увеличение количества граждан, расселенных из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными до 01.01.2017;  Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда;  Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда |
| 3 | Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Владивостокского городского округа» | | | |
| 3.1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, коммунальной и дорожной инфраструктурой» | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Управление по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации города Владивостока | | - | |
| 3.1.1 | Обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под индивидуальное жилищное строительство | реализация мероприятия обеспечит подъездными автомобильными дорогами, проездами земельные участки, предоставленные гражданам, имеющим трех и более детей, под индивидуальное жилищное строительство | | Увеличение количества обеспеченных подъездными автомобильными дорогами, проездами земельных участков, предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей |
| 3.1.2 | Обеспечение коммунальной инфраструктурой земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под индивидуальное жилищное строительство | реализация мероприятия позволит снизить затраты семьям с тремя и более детьми на строительство жилого дома и улучшить их жилищные условия | | Количество обеспеченных водоотведением/водоснабжением земельных участков, предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей;  Количество обеспеченных электроснабжением земельных участков, предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей |
| 4 | Подпрограмма «Управление в сфере развития градостроительной, архитектурной и землеустроительной деятельности на территории Владивостокского городского округа» | | | |
| 4.1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение развития градостроительной, архитектурной и землеустроительной деятельности на территории Владивостокского городского округа» | | | |
|  | Ответственный за реализацию: управление градостроительства администрации города Владивостока | | - | |
| 4.1.1 | Организация деятельности, направленной на подготовку документации по планировке территории Владивостокского городского округа | обеспечит устойчивое развитие территорий, выделение элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства, размещение линейных объектов на территории Владивостокского городского округа, а также формирование комплексных ландшафтно-архитектурных концепций и разработка эскизных предложений по использованию территорий Владивостокского городского округа | | Увеличение общей площади территории Владивостокского городского округа с подготовленной документацией по планировке территорий |
| 4.1.2 | Организация сноса незаконно установленных объектов строительства на территории Владивостокского городского округа | обеспечение законности расположения объектов капитального строительства (зданий, сооружений) на территории Владивостокского городского округа | | Количество снесенных незаконно установленных объектов капитального строительства на территории Владивостокского городского округа |
| 4.1.3 | Организация и проведение инженерных изысканий и предпроектных проработок | обоснование строительной деятельности на земельных участках с учетом градостроительных, историко-культурных, социально-экономических, санитарно-гигиенических и экологических требований в целях определения перспективы  строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов на земельных участках, расположенных на территории Владивостокского городского округа | | Количество объектов (земельных участков, объектов капитального строительства), в отношении которых проведены инженерные изыскания и предпроектные проработки |
| 4.1.4 | Организация деятельности по комплексному развитию территорий Владивостокского городского округа | улучшение жилищных условий граждан Владивостокского городского округа | | Увеличение объема ввода жилья в эксплуатацию на территории Владивостокского городского округа;  Объем жилищного строительства |
| 4.2 | Комплекс процессных мероприятий «Проектирование, реконструкция, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Владивостокского городского округа» | | | |
|  | Ответственный за реализацию: управление архитектуры и строительства объектов Владивостокского городского округа администрации города Владивостока | | - | |
| 4.2.1 | Проектирование, реконструкция, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Владивостокского городского округа | улучшение эксплуатационных и потребительских характеристик зданий | | Количество объектов муниципальной собственности, в отношении которых проведена реконструкция, капитальный ремонт |
| 4.3 | Комплекс процессных мероприятий «Выполнение функций органами администрации города Владивостока и муниципальными казенными учреждениями в части строительной, градостроительной и землеустроительной деятельности» | | | |
|  | Ответственный за реализацию: управление архитектуры и строительства объектов Владивостокского городского округа администрации города Владивостока | | - | |
| 4.3.1 | Обеспечение выполнения функций управления архитектуры и строительства объектов Владивостокского городского округа администрации города  Владивостока | осуществление мероприятий, направленных на улучшение среды проживания населения и формирование архитектурного облика Владивостокского городского округа, организации процесса строительных работ в отношении объектов капитального строительства муниципальной собственности Владивостокского городского округа | | Увеличение расселенной общей площади жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными до 01.01.2017;  Увеличение количества граждан, расселенных из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными до 01.01.2017;  Количество объектов (земельных участков, объектов капитального строительства), в отношении которых проведены инженерные изыскания и предпроектные проработки |
| 4.3.2 | Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «Дирекция капитального строительства Владивостокского городского округа» | осуществление функций муниципального заказчика (застройщика) в сфере проектирования, строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта в отношении объектов муниципальной собственности  на территории Владивостокского городского округа | | Увеличение расселенной общей площади жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными до 01.01.2017;  Увеличение количества граждан, расселенных из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными до 01.01.2017;  Количество объектов (земельных участков, объектов капитального строительства), в отношении которых проведены инженерные изыскания и предпроектные проработки;  Количество объектов муниципальной собственности, в отношении которых проведена реконструкция, капитальный ремонт |
| 4.3.3 | Обеспечение выполнения функций управления градостроительства администрации города Владивостока | осуществление муниципальной градостроительной и земельной политики, градостроительных мероприятий, которые способствуют решению текущих и перспективных задач комплексного социально-экономического развития территории Владивостокского городского округа | | Увеличение общей площади территории Владивостокского городского округа с подготовленной документацией по планировке территорий;  Количество снесенных незаконно установленных объектов капитального строительства на территории Владивостокского городского округа;  Объем жилищного строительства;  Количество выданных разрешений на строительство |
| 4.3.4 | Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «Градостроительное планирование территорий» | осуществление муниципальной градостроительной и земельной политики, градостроительных мероприятий, которые способствуют решению текущих и перспективных задач комплексного социально-экономического развития территории Владивостокского городского округа | | Увеличение общей площади территории Владивостокского городского округа с подготовленной документацией по планировке территорий |
| 4.4 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности бюджетного учреждения по оказанию муниципальных услуг (выполнение работ)Обеспечение деятельности бюджетного учреждения по оказанию муниципальных услуг (выполнение работ)» | | | |
|  | Ответственный за реализацию: управление архитектуры и строительства объектов Владивостокского городского округа администрации города Владивостока | | - | |
| 4.4.1 | Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Владивостокского городского округа, за исключением учреждений благоустройства | осуществление функций строительного контроля в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, производственный контроль, включающий входной контроль проектной и рабочей документации в отношении объектов муниципальной собственности на территории Владивостокского городского округа | | Увеличение расселенной общей площади жилых помещений в многоквартирных  домах, признанных аварийными до 01.01.2017 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы в администрации города Владивостока | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурного элемента, мероприятия (результата) | Источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей | | | | | | |
| ГРБС | ЦСР | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Муниципальная программа «Архитектура и строительство» | всего, в том числе: | x | x | 1 407 746 243,96 | 1 915 756 443,06 | 926 720 658,21 | 717 411 709,15 | 749 182 260,79 | 749 182 260,79 | 6 465 999 575,96 |
| федеральный бюджет | x | x | 333 786 885,12 | 703 068 889,90 | 39 734 193,10 | 39 700 491,07 | 39 663 691,48 | 39 663 691,48 | 1 195 617 842,15 |
| 903 | x | 49 790 585,12 | 40 410 789,90 | 39 734 193,10 | 39 700 491,07 | 39 663 691,48 | 39 663 691,48 | 248 963 442,15 |
| 968 | x | 283 996 300,00 | 662 658 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946 654 400,00 |
| краевой бюджет | x | x | 283 811 701,03 | 511 093 230,79 | 121 388 799,42 | 34 669 875,62 | 34 637 739,06 | 34 637 739,06 | 1 020 239 084,98 |
| 903 | x | 67 490 557,49 | 97 569 596,10 | 121 388 799,42 | 34 669 875,62 | 34 637 739,06 | 34 637 739,06 | 390 394 306,75 |
| 968 | x | 216 321 143,54 | 413 523 634,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629 844 778,23 |
| бюджет Владивостокского городского округа | x | x | 453 305 051,99 | 501 594 322,37 | 565 597 665,69 | 443 041 342,46 | 474 880 830,25 | 474 880 830,25 | 2 913 300 043,01 |
| 969 | x | 196 975 732,66 | 229 972 877,22 | 234 217 931,59 | 229 438 312,72 | 238 513 692,63 | 238 513 692,63 | 1 367 632 239,45 |
| 968 | x | 161 521 995,71 | 192 735 723,54 | 214 944 221,89 | 171 087 010,94 | 199 198 447,62 | 199 198 447,62 | 1 138 685 847,32 |
| 960 | x | 60 387 557,28 | 45 190 740,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 578 297,28 |
| 903 | x | 34 419 766,34 | 33 694 981,61 | 86 435 512,21 | 42 516 018,80 | 37 168 690,00 | 37 168 690,00 | 271 403 658,96 |
| 961 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | x | x | 336 842 605,82 | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 1 336 842 605,82 |
| 1. | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе Владивостоке» | всего, в том числе: | x | x | 350 449 832,61 | 371 149 076,00 | 372 249 192,10 | 307 539 056,69 | 307 470 120,54 | 307 470 120,54 | 2 016 327 398,48 |
| федеральный бюджет | 903 | x | 49 790 585,12 | 40 410 789,90 | 39 734 193,10 | 39 700 491,07 | 39 663 691,48 | 39 663 691,48 | 248 963 442,15 |
| краевой бюджет | 903 | x | 67 490 557,49 | 97 569 596,10 | 99 346 309,00 | 34 669 875,62 | 34 637 739,06 | 34 637 739,06 | 368 351 816,33 |
| бюджет Владивостокского городского округа | 903 | x | 33 168 690,00 | 33 168 690,00 | 33 168 690,00 | 33 168 690,00 | 33 168 690,00 | 33 168 690,00 | 199 012 140,00 |
| иные внебюджетные источники | x | x | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 1 200 000 000,00 |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Предоставление социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома молодым семьям» | всего, в том числе: | x | x | 350 449 832,61 | 371 149 076,00 | 372 249 192,10 | 307 539 056,69 | 307 470 120,54 | 307 470 120,54 | 2 016 327 398,48 |
| федеральный бюджет | 903 | x | 49 790 585,12 | 40 410 789,90 | 39 734 193,10 | 39 700 491,07 | 39 663 691,48 | 39 663 691,48 | 248 963 442,15 |
| краевой бюджет | 903 | x | 67 490 557,49 | 97 569 596,10 | 99 346 309,00 | 34 669 875,62 | 34 637 739,06 | 34 637 739,06 | 368 351 816,33 |
| бюджет Владивостокского городского округа | 903 | x | 33 168 690,00 | 33 168 690,00 | 33 168 690,00 | 33 168 690,00 | 33 168 690,00 | 33 168 690,00 | 199 012 140,00 |
| иные внебюджетные источники | x | x | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 1 200 000 000,00 |
| 1.1.1. | Признание молодых семей участниками мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | всего, в том числе: | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 903 | 06402R4970 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 903 | 06402L4970 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Владивостокского городского округа | 903 | 06402L4970 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Предоставление социальных выплат на приобретение жилого помещения,  строительство индивидуального жилого дома или уплату цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, путем внесения соответствующих средств на счет эскроу молодым семьям - участникам мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | всего, в том числе: | x | x | 350 449 832,61 | 371 149 076,00 | 372 249 192,10 | 307 539 056,69 | 307 470 120,54 | 307 470 120,54 | 2 016 327 398,48 |
| федеральный бюджет | 903 | 06402L4970 | 49 790 585,12 | 40 410 789,90 | 39 734 193,10 | 39 700 491,07 | 39 663 691,48 | 39 663 691,48 | 248 963 442,15 |
| краевой бюджет | 903 | 06402L4970 | 67 490 557,49 | 97 569 596,10 | 99 346 309,00 | 34 669 875,62 | 34 637 739,06 | 34 637 739,06 | 368 351 816,33 |
| бюджет Владивостокского городского округа | 903 | 06402L4970 | 33 168 690,00 | 33 168 690,00 | 33 168 690,00 | 33 168 690,00 | 33 168 690,00 | 33 168 690,00 | 199 012 140,00 |
| иные внебюджетные источники | x | x | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 1 200 000 000,00 |
| 2. | Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Владивостокского городского округа» | всего, в том числе: | x | x | 352 304 365,69 | 404 040 404,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756 344 769,73 |
| федеральный бюджет | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 968 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | x | x | 210 525 300,68 | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610 525 300,68 |
| 968 | x | 210 525 300,68 | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610 525 300,68 |
| бюджет Владивостокского городского округа | x | x | 4 936 459,19 | 4 040 404,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 976 863,23 |
| 961 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 968 | x | 4 936 459,19 | 4 040 404,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 976 863,23 |
| иные внебюджетные источники | x | x | 136 842 605,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 842 605,82 |
| 2.1. | Муниципальный проект «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Владивостокского городского округа», входящий в состав регионального проекта «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»» | всего, в том числе: | x | x | 352 304 365,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 304 365,69 |
| федеральный бюджет | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 968 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | x | x | 210 525 300,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 525 300,68 |
| 968 | x | 210 525 300,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 525 300,68 |
| бюджет Владивостокского городского округа | x | x | 4 936 459,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 936 459,19 |
| 961 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 968 | x | 4 936 459,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 936 459,19 |
| иные внебюджетные источники | x | x | 136 842 605,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 842 605,82 |
| 2.1.1. | Проектно-изыскательские работы по строительству многоквартирных домов и инженерных сетей в целях строительства многоквартирных жилых домов для переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными  и подлежащими сносу | всего, в том числе: | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 968 | 061F367484 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Владивостокского городского округа | 968 | 0640870590 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 968 | 061F367484 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Строительство многоквартирных жилых домов для переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, за счет средств Фонда развития территорий, краевого бюджета и бюджета Владивостокского городского округа | всего, в том числе: | x | x | 352 304 365,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 304 365,69 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 968 | 061F367484 | 210 525 300,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 525 300,68 |
| бюджет Владивостокского городского округа | 968 | 061F341300 | 4 936 459,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 936 459,19 |
| иные внебюджетные источники | x | x | 136 842 605,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 842 605,82 |
| 2.1.3. | Приобретение благоустроенных жилых помещений для переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, за счет средств Фонда развития территорий, краевого бюджета и бюджета Владивостокского городского округа | всего, в том числе: | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Владивостокского городского округа | 961 | 061F343000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4. | Выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий», краевого бюджета и бюджета Владивостокского городского округа | всего, в том числе: | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Владивостокского городского округа | 961 | 061F323900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Комплекс процессных мероприятий «Строительство (в том числе проектно-изыскательские работы) многоквартирных домов для переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу» | всего, в том числе: | x | x | 0,00 | 404 040 404,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404 040 404,04 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 968 | x | 0,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000 000,00 |
| бюджет Владивостокского городского округа | 968 | x | 0,00 | 4 040 404,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 040 404,04 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Строительство (в том числе проектно-изыскательские работы) многоквартирных домов для переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу | всего, в том числе: | x | x | 0,00 | 404 040 404,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404 040 404,04 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 968 | 06409S2850 | 0,00 | 400 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000 000,00 |
| бюджет Владивостокского городского округа | 968 | 06409S2850 | 0,00 | 4 040 404,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 040 404,04 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Владивостокского городского округа» | всего, в том числе: | x | x | 66 313 958,52 | 46 839 446,84 | 106 285 783,75 | 9 347 328,80 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 236 786 517,91 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 042 490,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 042 490,42 |
| 903 | x | 0,00 | 0,00 | 22 042 490,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 042 490,42 |
| бюджет Владивостокского городского округа | x | x | 66 313 958,52 | 46 839 446,84 | 84 243 293,33 | 9 347 328,80 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 214 744 027,49 |
| 968 | x | 4 675 324,90 | 1 122 415,23 | 976 471,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 774 211,25 |
| 960 | x | 60 387 557,28 | 45 190 740,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 578 297,28 |
| 903 | x | 1 251 076,34 | 526 291,61 | 53 266 822,21 | 9 347 328,80 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 72 391 518,96 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, коммунальной и дорожной инфраструктурой» | всего, в том числе: | x | x | 66 313 958,52 | 46 839 446,84 | 106 285 783,75 | 9 347 328,80 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 236 786 517,91 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 042 490,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 042 490,42 |
| 903 | x | 0,00 | 0,00 | 22 042 490,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 042 490,42 |
| бюджет Владивостокского городского округа | x | x | 66 313 958,52 | 46 839 446,84 | 84 243 293,33 | 9 347 328,80 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 214 744 027,49 |
| 903 | x | 1 251 076,34 | 526 291,61 | 53 266 822,21 | 9 347 328,80 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 72 391 518,96 |
| 960 | x | 60 387 557,28 | 45 190 740,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 578 297,28 |
| 968 | x | 4 675 324,90 | 1 122 415,23 | 976 471,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 774 211,25 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | Обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под индивидуальное жилищное строительство | всего, в том числе: | x | x | 60 387 557,28 | 45 190 740,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 578 297,28 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Владивостокского городского округа | 960 | 0640541140 | 60 387 557,28 | 45 190 740,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 578 297,28 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | Обеспечение коммунальной инфраструктурой земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под индивидуальное жилищное строительство | всего, в том числе: | x | x | 5 926 401,24 | 1 648 706,84 | 76 285 783,75 | 9 347 328,80 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 101 208 220,63 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 042 490,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 042 490,42 |
| 903 | 06405S2100 | 0,00 | 0,00 | 22 042 490,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 042 490,42 |
| бюджет Владивостокского городского округа | x | x | 5 926 401,24 | 1 648 706,84 | 54 243 293,33 | 9 347 328,80 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 79 165 730,21 |
| 903 | 0640529043 | 1 251 076,34 | 526 291,61 | 52 650 000,00 | 9 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 71 427 367,95 |
| 903 | 0640541140 | 0,00 | 0,00 | 616 822,21 | 347 328,80 | 0,00 | 0,00 | 964 151,01 |
| 968 | 0640541140 | 4 675 324,90 | 1 122 415,23 | 976 471,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 774 211,25 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Подпрограмма «Управление в сфере развития градостроительной, архитектурной и землеустроительной деятельности на территории Владивостокского городского округа» | всего, в том числе: | x | x | 638 678 087,14 | 1 093 727 516,18 | 448 185 682,36 | 400 525 323,66 | 437 712 140,25 | 437 712 140,25 | 3 456 540 889,84 |
| федеральный бюджет | x | x | 283 996 300,00 | 662 658 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946 654 400,00 |
| 968 | x | 283 996 300,00 | 662 658 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946 654 400,00 |
| краевой бюджет | x | x | 5 795 842,86 | 13 523 634,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 319 477,55 |
| 968 | x | 5 795 842,86 | 13 523 634,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 319 477,55 |
| бюджет Владивостокского городского округа | x | x | 348 885 944,28 | 417 545 781,49 | 448 185 682,36 | 400 525 323,66 | 437 712 140,25 | 437 712 140,25 | 2 490 567 012,29 |
| 969 | x | 196 975 732,66 | 229 972 877,22 | 234 217 931,59 | 229 438 312,72 | 238 513 692,63 | 238 513 692,63 | 1 367 632 239,45 |
| 968 | x | 151 910 211,62 | 187 572 904,27 | 213 967 750,77 | 171 087 010,94 | 199 198 447,62 | 199 198 447,62 | 1 122 934 772,84 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение развития градостроительной, архитектурной и землеустроительной деятельности на территории Владивостокского городского округа» | всего, в том числе: | x | x | 12 107 380,91 | 14 955 661,07 | 13 847 066,99 | 1 574 558,89 | 500 000,00 | 500 000,00 | 43 484 667,86 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Владивостокского городского округа | x | x | 12 107 380,91 | 14 955 661,07 | 13 847 066,99 | 1 574 558,89 | 500 000,00 | 500 000,00 | 43 484 667,86 |
| 968 | x | 0,00 | 325 661,07 | 3 847 066,99 | 1 574 558,89 | 500 000,00 | 500 000,00 | 6 747 286,95 |
| 969 | x | 12 107 380,91 | 14 630 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 737 380,91 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1. | Организация деятельности, направленной на подготовку документации по планировке территории Владивостокского городского округа | всего, в том числе: | x | x | 0,00 | 4 807 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 807 000,00 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Владивостокского городского округа | 969 | 0640315010 | 0,00 | 4 807 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 807 000,00 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2. | Организация сноса незаконно установленных объектов строительства на территории Владивостокского городского округа | всего, в том числе: | x | x | 12 107 380,91 | 9 123 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 230 380,91 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Владивостокского городского округа | 969 | 0640314100 | 12 107 380,91 | 9 123 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 230 380,91 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3. | Организация и проведение инженерных изысканий и предпроектных проработок | всего, в том числе: | x | x | 0,00 | 325 661,07 | 3 847 066,99 | 1 574 558,89 | 500 000,00 | 500 000,00 | 6 747 286,95 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Владивостокского городского округа | 968 | 0640314200 | 0,00 | 325 661,07 | 3 847 066,99 | 1 574 558,89 | 500 000,00 | 500 000,00 | 6 747 286,95 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.4. | Организация деятельности по комплексному развитию территорий Владивостокского городского округа | всего, в том числе: | x | x | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Владивостокского городского округа | 969 | 0640315040 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Комплекс процессных мероприятий «Проектирование, реконструкция, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Владивостокского городского округа» | всего, в том числе: | x | x | 295 915 093,10 | 684 628 337,34 | 1 366 000,00 | 2 000 000,00 | 3 463 437,10 | 3 463 437,10 | 990 836 304,64 |
| федеральный бюджет | 968 | x | 283 996 300,00 | 662 658 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946 654 400,00 |
| краевой бюджет | 968 | x | 5 795 842,86 | 13 523 634,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 319 477,55 |
| бюджет Владивостокского городского округа | 968 | x | 6 122 950,24 | 8 446 602,65 | 1 366 000,00 | 2 000 000,00 | 3 463 437,10 | 3 463 437,10 | 24 862 427,09 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1. | Проектирование, реконструкция, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Владивостокского городского округа | всего, в том числе: | x | x | 295 915 093,10 | 684 628 337,34 | 1 366 000,00 | 2 000 000,00 | 3 463 437,10 | 3 463 437,10 | 990 836 304,64 |
| федеральный бюджет | 968 | 06406L505Ц | 283 996 300,00 | 662 658 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946 654 400,00 |
| краевой бюджет | 968 | 06406L505Ц | 5 795 842,86 | 13 523 634,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 319 477,55 |
| бюджет Владивостокского городского округа | 968 | 06406L505Ц | 2 951 193,36 | 6 830 118,53 | 1 366 000,00 | 2 000 000,00 | 3 463 437,10 | 3 463 437,10 | 20 074 186,09 |
| 968 | 0640641000 | 3 171 756,88 | 1 616 484,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 788 241,00 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Комплекс процессных мероприятий «Выполнение функций органами администрации города Владивостока и муниципальными казенными учреждениями в части строительной, градостроительной и землеустроительной деятельности» | всего, в том числе: | x | x | 303 315 829,64 | 366 375 269,77 | 388 162 252,29 | 396 950 764,77 | 419 991 904,95 | 419 991 904,95 | 2 294 787 926,37 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Владивостокского городского округа | x | x | 303 315 829,64 | 366 375 269,77 | 388 162 252,29 | 396 950 764,77 | 419 991 904,95 | 419 991 904,95 | 2 294 787 926,37 |
| 969 | x | 184 868 351,75 | 215 342 877,22 | 224 217 931,59 | 229 438 312,72 | 238 513 692,63 | 238 513 692,63 | 1 330 894 858,54 |
| 968 | x | 118 447 477,89 | 151 032 392,55 | 163 944 320,70 | 167 512 452,05 | 181 478 212,32 | 181 478 212,32 | 963 893 067,83 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1. | Обеспечение выполнения функций управления архитектуры и строительства объектов Владивостокского городского округа администрации города  Владивостока | всего, в том числе: | x | x | 39 853 961,40 | 49 711 481,01 | 52 899 842,76 | 54 506 848,40 | 56 446 445,99 | 56 446 445,99 | 309 865 025,55 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Владивостокского городского округа | 968 | 0640111070 | 39 853 961,40 | 49 711 481,01 | 52 899 842,76 | 54 506 848,40 | 56 446 445,99 | 56 446 445,99 | 309 865 025,55 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2. | Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «Дирекция капитального строительства Владивостокского городского округа» | всего, в том числе: | x | x | 78 593 516,49 | 101 320 911,54 | 111 044 477,94 | 113 005 603,65 | 125 031 766,33 | 125 031 766,33 | 654 028 042,28 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Владивостокского городского округа | 968 | 0640170590 | 78 593 516,49 | 101 320 911,54 | 111 044 477,94 | 113 005 603,65 | 125 031 766,33 | 125 031 766,33 | 654 028 042,28 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.3. | Обеспечение выполнения функций управления градостроительства администрации города Владивостока | всего, в том числе: | x | x | 154 041 563,07 | 176 657 243,82 | 182 725 590,21 | 186 341 487,10 | 193 746 370,26 | 193 746 370,26 | 1 087 258 624,72 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Владивостокского городского округа | 969 | 0640111070 | 153 951 463,07 | 176 557 243,82 | 182 675 590,21 | 186 291 487,10 | 193 696 370,26 | 193 696 370,26 | 1 086 868 524,72 |
| 969 | 0640112040 | 90 100,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 390 100,00 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.4. | Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «Градостроительное планирование территорий» | всего, в том числе: | x | x | 30 826 788,68 | 38 685 633,40 | 41 492 341,38 | 43 096 825,62 | 44 767 322,37 | 44 767 322,37 | 243 636 233,82 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Владивостокского городского округа | 969 | 0640170590 | 30 826 788,68 | 38 685 633,40 | 41 492 341,38 | 43 096 825,62 | 44 767 322,37 | 44 767 322,37 | 243 636 233,82 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности бюджетного учреждения по оказанию муниципальных услуг (выполнение работ)Обеспечение деятельности бюджетного учреждения по оказанию муниципальных услуг (выполнение работ)» | всего, в том числе: | x | x | 27 339 783,49 | 27 768 248,00 | 44 810 363,08 | 0,00 | 13 756 798,20 | 13 756 798,20 | 127 431 990,97 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Владивостокского городского округа | 968 | x | 27 339 783,49 | 27 768 248,00 | 44 810 363,08 | 0,00 | 13 756 798,20 | 13 756 798,20 | 127 431 990,97 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1. | Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Владивостокского городского округа, за исключением учреждений благоустройства | всего, в том числе: | x | x | 27 339 783,49 | 27 768 248,00 | 44 810 363,08 | 0,00 | 13 756 798,20 | 13 756 798,20 | 127 431 990,97 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Владивостокского городского округа | 968 | 0640870590 | 27 339 783,49 | 27 768 248,00 | 44 810 363,08 | 0,00 | 13 756 798,20 | 13 756 798,20 | 127 431 990,97 |
| иные внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Информация о социальных, финансовых, стимулирующих налоговых льготах | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Нормативный правовой акт, устанавливающий налоговую льготу | Краткое наименование налоговой льготы | Критерии целесообразности налоговой льготы | | | | Наименование мероприятий муниципальной программы | Цель налоговой льготы | Целевой показатель муниципальной программы, на значение (достижение) которого оказывает влияние налоговая льгота | Результативность налоговой льготы (какое влияние оказала налоговая льгота на достижение целевого показателя муниципальной программы) | Бюджетный эффект налоговой льготы (сумма дополнительных налоговых поступлений в бюджет Владивостокского городского округа от налогоплательщиков, пользующихся налоговой льготой), руб. | Код ведомственной классификации ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы | Налоговая льгота по годам, руб. | | |
| цели и задачи муниципальной программы, которым соответствует налоговая льгота | расходы на администрирование налоговой льготы (не более 10% от объема налоговой льготы), руб. | востребованность налоговой льготы (количество налогоплательщиков, которым предоставлена льгота) | положительные внешние эффекты | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |